Weiterentwicklung

Auf dieser Seite können Sie Pläne und Fortschritt für die Weiterentwicklung von openSchulportftolio verfolgen. Gestrichene Items sind erledigt und elementar getestet, die Zahl in Klammern gibt an, ab welcher (Test)-Version von OSP das Feature implementiert ist. Eine Angabe wie (1.1.1-0 buggy) bedeutet, das Feature ist im Paket, die Funktionsfähigkeit ist aber nicht (oder zumindest nicht unter allen Umständen) gewährleistet.

Version 1.4

Die Features für 1.4 sind eher ehrgeizig und längerfristig, eventuell gibt es Dinge die Sie sich eher wünschen - lassen Sie mich das bitte im Forum wissen!

<task> TITLE: OSP Version 1.3.5 PRIORITY: 05/2011 ESTIMATE: PROGRESS: 50% ASSIGNED: Frank DESCRIPTION: Weiterentwicklungen bis Version 1.3.5: - Zusätzliche Benutzer manuell zu den LDAP-Usern möglich - Diskussionsseiten </task>

<task> TITLE: OSP Version 1.4 PRIORITY: 01/2011 ESTIMATE: PROGRESS: 0% ASSIGNED: Frank DESCRIPTION: Weiterentwicklungen bis Version 1.4: - Anpassungen des Designs mit weiterer Toolbox rechts - „Universelle“ Vertretungsplananzeige aus einer CSV Datei

Konvertierung der Vertretungspläne für Timesub ins nötige CSV-Format

Konvertierung der Vertretungspläne auss GP-Untis ins nötige CSV-Format

„Digitales schwarzes Brett“: Anzeige von Wikiseiten auf dem VplanDisplay

- Import von Statistikdaten aus SVP </task>

Später

<task> TITLE: OSP Version 2.0 PRIORITY: Später ESTIMATE: PROGRESS: 0% ASSIGNED: Frank DESCRIPTION: Ideen für künftige Features: - Integrierte Raumbuchung </task>

Frühere Versionsschritte

Version 1.2

<task> TITLE: OSP Version 1.2 PRIORITY: 12/2010 ESTIMATE: PROGRESS: 100% ASSIGNED: Frank DESCRIPTION: Weiterentwicklungen bis Version 1.2: - DokuWiki auf Anteater updaten (1.0.3-1) - Integration in die Windows Musterlösung (1.0.2-7) - Bug im PDF Plugin beim Einbinden von Bildern beheben (1.0.3-2) - Importfunktion für Dateibäume als filelist auf Wikiseiten. (1.1.2-0) - Bookcreator Plugin um Seitenauswahlen zu drucken (1.1.2-0) - Funktion für einfache Infomail mit URL-Verkürzung - Table-Editor Plugin integrieren </task>

OSP 1.2 wurde am 27.12.2010 veröffentlicht!